**План мероприятий по оптимизации услуги**

**«Направление граждан на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, с применением специализированной информационной системы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Разработка и согласование макетов экранных форм и процессов предоставления услуги в электронной форме  | согласованная схема предоставления услуги  | Управление здравоохранения Липецкой области | сентябрь 2016 г. | Сформированы требования по реализации предоставления услуги в электронной форме |
| 2 | Перевод в электронный вид услуги с использованием системы обработки экранных форм для предоставления ее юридическим лицам | Письмо в управление здравоохранения Липецкой области | Управление информатизации администрации Липецкой области | Сентябрь 2016г | Реализована возможность подачи заявлений медицинскими учреждениями в электронной форме по средством РПГУ |
| 3 | Проведение консультационного семинара по работе с системой обработки экранных форм | Акт проведения консультационного семинара | Управление информатизации администрации Липецкой области | сентябрь - октябрь 2016 г. | Специалисты обучены работе по предоставлению услуги в электронной форме |
| 4 | Проведение консультационного семинара для ЛПУ  | Акт проведения консультационного семинара | Управление здравоохранения Липецкой области | октябрь 2017 г.  | Подача заявлений медицинскими учреждениями в электронной форме (увеличение доли заявлений полученных в электронной форме) |
| 5 | Разработка экранных форм подачи заявлений физическими лицами | Письмо в управление здравоохранения Липецкой области | Управление информатизации администрации Липецкой области | Октябрь 2016г | Реализована возможность подачи заявлений физическими лицами в электронной форме по средством РПГУ |
| 6 | Доработка административного регламента предоставления услуги | Приказ о внесении изменений в административный регламент предоставления услуги | Управление здравоохранения Липецкой области | IV квартал 2016 | Доработанный административный регламент |
| 7 | Внесение сведений в реестр государственных и муниципальных услуг (РГУ) в соответствии с изменениями в административном регламенте | Уведомление о переданных для размещения в РГУ сведениях об услуге | Управление здравоохранения Липецкой области | В течение 10-ти дней после реализации п.6 | Актуальная информация на портале госуслуг о предоставлении услуги |