**План мероприятий по оптимизации услуги
«Проведение аттестации для получения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Разработка и согласование макетов экранных форм и процессов предоставления услуги в электронной форме  | Технические задания:- на выполнение работ по разработке нового модуля РИАМС;- на выполнение работ по разработке экранных форм на РПГУ | Управление здравоохранения Липецкой областиУправление информатизации Липецкой области | Октябрь 2016 г. | Сформированы требования по реализации предоставления услуги в электронной форме |
| 2 | Разработка подсистемы, обеспечивающей прием, обработку полученных с РПГУ заявлений и документов в электронной форме (разработка нового модуля РИАМС) | Акт приема выполненных работ по разработке нового модуля РИАМС | Управление здравоохранения Липецкой области | IV квартал 2016г. | Возможность: - получать с РПГУ заявление и документы в электронном виде;- передавать заявителю сведения о ходе предоставления услуги и результаты;- ведения реестра аттестации. |
| 3 | Разработка адаптера в РИАМС к сервису предоставления сведений ЗАГС | Акт приема выполненных работ по доработке РИАМС | Управление здравоохранения Липецкой области | 2017 г. | Возможность получать сведений ЗАГС в рамках межведомственного электронного взаимодействия |
| 4 | Разработка экранной формы на РПГУ | Акт приема выполненных работ по разработке экранных форм на РПГУ | Управление информатизации Липецкой области | IV квартал 2016г. | Возможность для заявителя подать заявление в электронной форме с РПГУ и получать информацию о ходе предоставления услуги в личный кабинет РПГУ |
| 5 | Проведение консультационного семинара  | Акт проведения консультационного семинара | Управление здравоохранения Липецкой области совместно с управлением информатизации администрации Липецкой области | декабрь 2016 г. – январь 2017 г. | Специалисты обучены работе по предоставлению услуги в электронной форме |
| 6 | Внесение изменений в административный регламент предоставления услуги | Приказ о внесении изменений  | Управление здравоохранения Липецкой области | IV квартал 2016г. | Административный регламент доработан в соответствии с порядком предоставления услуги в электронной форме |
| 7 | Внесение сведений в реестр государственных и муниципальных услуг (РГУ) в соответствии с изменениями в административном регламенте | Уведомление о переданных для размещения в РГУ сведениях об услуге | Управление здравоохранения Липецкой области | В течение 10-ти дней после реализации п.6 | Актуальная информация на портале госуслуг о предоставлении услуги |